DonaTrack — Diagnóstico y Guía de Decisiones

Alineación Arquitectónica para la Reunión de Diseño de ENTREGA 4
UTN-FRBA · Diseño de Sistemas (2026) · Grupo 5

[OBJETIVO DEL DOCUMENTO] Documento de trabajo para la sesión de diseño grupal (9 personas, 1–2 horas). Contiene el estado de situación del repositorio frente a los requerimientos de la cátedra, el desglose conceptual de las decisiones pendientes con alternativas y trade-offs, análisis de costos para AWS y la metodología de trabajo en subgrupos con plantillas de especificación.

# 1. Estado del Repositorio vs. Requerimientos de la Entrega 4

A partir de la consigna formal de cátedra (Enunciado 4, pág. 24) y la inspección del código fuente y documentación local, se identifican 4 ejes fundamentales de trabajo y sus brechas operativas:

| Requerimiento de Cátedra | Estado en Repo | Evidencia en Código / Docs | Brecha / Trabajo Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cola de Mensajes para Notificaciones (Asincrónica) | Parcial (Diseño listo, código pendiente) | SPEC-03 completó Etapa 1. Existen 10 JSON Schemas v1. Feign sigue activo en donaciones e incentivos. | Implementar Etapa 2: colas y bindings segregados, publishers AMQP con RabbitTemplate, deduplicación en Transactional Inbox y corte de Feign. |
| 2. Broker de Integración con Logística (>= 2 proveedores) | No iniciado | donaciones-service invoca directamente a logistica-service vía Feign síncrono. Sin abstracción mediadora. | Diseñar la interfaz del Broker (Strategy + Adapter), desacoplar la llamada y soportar el servicio propio y un mock de segundo proveedor. |
| 3. Despliegue en la Nube de Logística (Pausable) | Parcial (Contenedor listo, sin cloud) | Dockerfile multi-stage funcional (Temurin 21). application.properties lee ${PORT:8083}. Sin entorno cloud. | Seleccionar plataforma (AWS App Runner / EC2 / PaaS), resolver conexión a RabbitMQ, desplegar y documentar URIs públicas. |
| 4. Modelo de Datos: DER Físico por Servicio | No iniciado (Salvo Notificaciones) | ADR 20260902 multi-schema PostgreSQL. Solo notificaciones tiene Flyway/SQL. Donaciones, Logística e Incentivos en memoria. | La cátedra SOLO exige el DER físico en esta entrega (diagramas con tipos SQL, PKs, FKs e índices). No requiere código JPA generalizado. |
| 5. Modelo de Clases Actualizado | Alineado | Modelos DDD documentados en docs/arquitectura/aggregates-*.md. | Actualizar diagramas UML para incorporar interfaces del Broker y nuevos Value Objects de integración. |
| 6. Justificaciones de Diseño (ADRs) | Avanzado | docs/entrega-4/arquitectura/principios.md formalizado con 59 ADRs existentes. | Formalizar ADR específico para el Broker de Logística y la estrategia de infraestructura de nube. |

# 2. Frente 1: Broker de Integración con Logística

¿Qué pide la cátedra? «Para la integración entre el servicio de donaciones y el servicio de logística deberá implementarse un broker. Este broker deberá permitir seleccionar entre más de 1 servicio de logística disponible, entendiendo que está el propio servicio construido y otro servicio potencial que cumple igual objetivo.»

Concepto clave: En diseño arquitectónico, un Broker actúa como mediador e intermediario desacoplador. No requiere obligatoriamente ser un nuevo servidor o middleware físico: su función es garantizar que Donaciones no conozca detalles concretos de los proveedores logísticos (interno vs. tercerizado), delegando la selección en criterios configurables.

## Alternativas de Diseño y Trade-offs

• Alternativa A — Broker In-Process (Strategy + Gateway/Adapter dentro de donaciones-service):
  Cómo funciona: Se modela una interfaz ILogisticaBroker que administra múltiples implementaciones de IProveedorLogisticaAdapter. Un adaptador invoca a nuestro logistica-service (vía REST o AMQP) y otro invoca a un servicio externo/mock. La selección se realiza por configuración o lógica de negocio (patrón Strategy).
  Trade-offs: Simplicidad extrema (KISS/YAGNI). Cero sobrecarga de memoria en Docker, cero complejidad de red adicional, fácil de testear con JUnit. Como contra, la lógica de selección vive dentro del proceso de Donaciones.

• Alternativa B — Microservicio Independiente (logistica-broker-service / API Gateway):
  Cómo funciona: Un quinto microservicio Spring Boot expone un endpoint HTTP al que Donaciones despacha las solicitudes. El broker actúa como router/proxy inverso hacia el proveedor correspondiente.
  Trade-offs: Aislamiento total de procesos. Sin embargo, añade +250 MB de RAM a Docker, un nuevo puerto, configuración en CI/CD, latencia de doble salto HTTP y nuevo punto único de fallo si el broker cae.

• Alternativa C — Broker Asíncrono Basado en Mensajería (Topic Exchange / Router AMQP):
  Cómo funciona: Donaciones publica un mensaje a RabbitMQ y un router o routing key direcciona el comando hacia colas específicas de cada proveedor.
  Trade-offs: Máximo desacoplamiento temporal. Pero si el flujo de planificación requiere confirmación síncrona o batch ID inmediato, implementar Request-Reply sobre colas AMQP genera sobre-ingeniería innecesaria.

| Criterio | Alt. A: In-Process (Strategy) | Alt. B: Microservicio Dedicado | Alt. C: Router AMQP |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de Código | Muy Baja (~1 día) | Alta (~3-4 días) | Media (~2 días) |
| Consumo de RAM en Docker | 0 MB adicionales | +250 MB RAM | 0 MB adicionales |
| Cumplimiento de Cátedra | Pleno (GoF / GRASP) | Pleno (Foco Distribuido) | Pleno (Asíncrono) |
| Riesgo Operativo / Demo | Mínimo (testeable en memoria) | Alto (depende de 5 servicios vivos) | Medio (depende de RabbitMQ) |

[RECOMENDACIÓN TÉCNICA] Recomendación para la reunión: La Alternativa A (Broker In-Process con Strategy + Adapter) cumple 100% con la consigna académica, luce sólida ante los docentes demostrando patrones de diseño GoF y evita los riesgos de inestabilidad de un quinto contenedor en Docker Compose.

# 3. Frente 2: Despliegue en la Nube de Logística (AWS & Costos)

Requerimiento de Cátedra: «El servicio de logística deberá ser desplegado para ser accesible vía web a través de sus URIs. El despliegue puede encontrarse pausado para reducir consumos hasta que sea presentado en la defensa.»

Aspectos clave del servicio actual:
1. Ya cuenta con Dockerfile multi-stage de producción (Temurin 21 JRE).
2. Su persistencia opera en memoria (CrudRepositoryEnMemoria), por lo que NO requiere una base de datos PostgreSQL en la nube.
3. Conectividad a RabbitMQ: Se puede enlazar a una instancia gratuita de CloudAMQP (RabbitMQ as a Service) o deshabilitar los listeners AMQP en el perfil cloud si solo se evalúan endpoints REST y Swagger.

## Opciones en AWS, Análisis de Pausabilidad y Estimación de Costos

| Servicio AWS / Opción | Mecanismo de Pausa | Costo en Reposo (Pausado) | Costo en Operación (Demo) | Facilidad de Setup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS App Runner (Recomendado AWS) | Botón nativo 'Pause Service' en consola o CLI: aws apprunner pause-service | $0.00 USD / mes (Cero cómputo y cero memoria en pausa) | ~$0.007 / GB-hora (< $0.05 USD por 2 horas de defensa) | Alta (URL HTTPS automática, sin VPC ni Load Balancers) |
| Amazon EC2 (t4g.nano / t3.micro) | 'Stop Instance' desde la consola o CLI: aws ec2 stop-instances | ~$0.60 USD / mes (Solo se paga el volumen de disco EBS 8 GB) | Free Tier: $0.00 Sin Free Tier: $0.0042 / hora (~$0.02 en demo) | Media (Máquina Linux virtual, requiere instalar Docker) |
| Amazon ECS + Fargate (Container Enterprise) | Fijar Desired Tasks = 0 en la configuración del servicio | ~$16.20 USD / mes (El Application Load Balancer sigue cobrando) | Fargate Task: ~$0.04 / hora + costo fijo del ALB | Baja / Compleja (Requiere VPC, Subnets, ALB, Target Groups) |
| AWS Lambda con Web Adapter | Automática (Scale-to-Zero al no recibir peticiones) | $0.00 USD / mes (100% cubierto por Free Tier perpetuo) | $0.00 USD (Menos de 1 millón de invocaciones) | Baja (Sufre de Cold Starts de 6-12 seg con Spring Boot) |
| Render.com (PaaS) (Alternativa Contingencia) | Suspensión automática por inactividad tras 15 minutos o botón manual | $0.00 USD / mes | $0.00 USD | Inmediata (Conexión directa a GitHub, 10 min de setup) |

[CONCLUSIÓN CLOUD] Veredicto para AWS: Si el objetivo es aprender AWS profesionalmente, AWS App Runner es la opción más limpia, moderna y económica: ofrece URL HTTPS automática lista para entregar a la cátedra y su función 'Pause' reduce el costo a exactamente $0.00 mientras no se utiliza. Render queda como Plan B de respaldo inmediato sin configuración de tarjetas ni IAM.

# 4. Frente 3: Persistencia y Modelo de Datos (DER Físico)

Clarificación sobre el alcance: Para la Entrega 4, la cátedra exige el «Modelo de datos: Diagrama de entidad-relación físico por cada Servicio». Esto NO implica migrar todo el código de Donaciones, Logística e Incentivos a Spring Data JPA ni conectar bases de datos reales en código en esta fase. El foco evaluativo es el diseño relacional formal.

Análisis de Herramientas: Lucidchart vs. Herramientas Versionables en Git con IA:
Actualmente el equipo utiliza Lucidchart (que exporta a SQL) para tener diagramas de alta calidad visual. Sin embargo, dado que el diseño se asiste fuertemente con herramientas de Inteligencia Artificial, las herramientas basadas en texto plano versionable en Git (Text-as-Code) ofrecen ventajas insuperables de velocidad y colaboración.

| Herramienta / Formato | Versionado en Git (Diffs) | Compatibilidad con IA | Calidad Gráfica | Esfuerzo de Mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantUML (.puml en Git) | Nativo (Texto plano diff-friendly) | Óptima (La IA genera y edita PUML) | Muy buena (Estilo donatrack-style) | Bajo (Cambios directos en código) |
| DBML (dbdiagram.io) | Nativo (Texto plano .dbml) | Excelente (Sintaxis limpia y ágil) | Excelente (Web moderna interactiva) | Bajo (Sincronizable por copy-paste) |
| Lucidchart (Manual) | Nula (Binario o URL en la nube) | Baja (Copia/pega manual de campos) | Excelente y personalizable | Alto (Actualizaciones manuales) |
| SQL DDL (.sql / Flyway) | Nativo (Scripts SQL en Git) | Óptima para DDL relacional | Requiere visor externo (DBeaver) | Medio (Script ejecutable formal) |

[FLUJO RECOMENDADO] Flujo de Trabajo Recomendado: Diseñar el DER físico en PlantUML (.puml) dentro de docs/arquitectura/diseno/<servicio>/der-fisico.puml usando la IA para el modelado relacional riguroso (claves foráneas, tipos PostgreSQL, restricciones). Para el informe de entrega se exporta a SVG/PNG de alta definición, garantizando trazabilidad en Git y máxima calidad gráfica.

# 5. Frente 4: Migración a RabbitMQ (SPEC-03 Etapa 2)

La Etapa 1 de SPEC-03 dejó formalizada la arquitectura Pub/Sub canónica, los 10 JSON Schemas v1 y el ADR transversal. La Etapa 2 consiste en la implementación en código Java eliminando las llamadas síncronas OpenFeign en mutaciones.

Estrategias de Rollout entre Subgrupos:
• Opción 1 — Orden Secuencial por Dependencia: Implementar primero Notificaciones (consumidor listo con Inbox), luego Incentivos (productor simple) y finalmente Donaciones (productor con Transactional Outbox). Trade-off: Cero riesgo de colas inexistentes, pero genera cuellos de botella si un subgrupo se retrasa.

• Opción 2 — Implementación en Paralelo Desacoplada (Recomendada): Cada subgrupo implementa su microservicio en paralelo apoyándose en los JSON Schemas v1 ya acordados y probando con Testcontainers RabbitMQ en suites locales. Trade-off: Máxima productividad para 9 personas; exige que Notificaciones mergee primero para validar los tests E2E distribuidos.

• Opción 3 — Migración Híbrida con Fallback Temporal: Mantener Feign activo en paralelo a RabbitMQ. Trade-off: Descartada de plano porque perpetúa la deuda técnica DTI-13 y contradice el Hard Cutover exigido por cátedra.

# 6. Organización de la Reunión de Diseño (9 Personas, 1 a 2 Horas)

[ALERTA METODOLÓGICA] Antipatrón Crítico a Evitar: 9 personas en una única llamada abierta debatiendo detalles finos de implementación. Resultado habitual: 3 personas hablan, 6 se desconectan mentalmente, se consumen las 2 horas sin acuerdos y el equipo sale sin especificaciones escritas para programar.

Para maximizar la eficacia, se adopta la Metodología de 4 Tiempos con Breakout Rooms:

| Bloque / Tiempo | Duración | Objetivo y Dinámica | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo 1: Encuadre Plenario | 15 min | Repaso general de los 4 frentes, asignación de los 3 subgrupos de 3 personas y designación de 1 Moderador y 3 Escribanos de Spec. | Todo el equipo (Facilita Moderador) |
| Tiempo 2: Decisiones Macro | 25 min | Votación de decisiones transversales: 1. Broker: ¿In-Process (Alt. A) o Servicio? 2. Cloud: ¿AWS App Runner o Render? 3. DER: Confirmación de PlantUML en Git. | Todo el equipo (Votación ágil) |
| Tiempo 3: Salas en Paralelo (Breakout Rooms) | 35 min | División en 3 salas de trabajo simultáneo: • Sala 1: Broker de Logística y Despliegue Cloud. • Sala 2: RabbitMQ y erradicación de Feign. • Sala 3: Modelo de datos y DER físico. | Subgrupos A, B y C (Redactan borrador SDD) |
| Tiempo 4: Cierre Plenario y Specs | 20 min | Cada Escribano expone la Spec de su subgrupo (5 min c/u). Ajuste de interfaces cruzadas y asignación formal de PRs en GitHub. | Todo el equipo (Aprobación formal) |

## Asignación de Subgrupos y Entregables

| Subgrupo | Foco Operativo | Personas | Entregable al Finalizar la Sesión |
| --- | --- | --- | --- |
| Subgrupo 1: Logística & Cloud | • Diseño de interfaces del Broker (ILogisticaBroker). • Configuración y setup de AWS App Runner / Render. | 3 personas | Borrador de SPEC-04 con contratos del broker y URL/guía de despliegue en la nube. |
| Subgrupo 2: RabbitMQ & SPEC-03 | • Plan de clases para sustituir Feign por RabbitTemplate. • Setup de colas, bindings segregados e Inbox. | 3 personas | Plan de refactor de código Java por microservicio y checklist de tests unitarios/integración. |
| Subgrupo 3: Persistencia & DER | • DER físico de donaciones (bienes, donantes, estados). • DER físico de logistica (camiones, rutas, entregas). • DER físico de incentivos (misiones, rankings). | 3 personas | Archivos PlantUML (.puml) con tablas, tipos SQL, claves foráneas e índices. |

# 7. Plantilla Estándar para las Specs de Salida (SDD)

Cada subgrupo completará este formato estándar durante el Tiempo 3 para que las decisiones queden formalizadas y listas para ser implementadas por los desarrolladores y agentes de IA:

# Spec: SPEC-XX — [Título de la Funcionalidad o Frente] > Subgrupo Responsable: [Integrantes] > Estado: PROPOSED / APPROVED > Microservicios Afectados: [donaciones / logistica / incentivos / notificaciones] ### 1. Objetivo y Alcance Delimitado - Qué problema resuelve y qué funcionalidad introduce. - Límites estrictos (Out-of-Scope) para evitar scope creep. ### 2. Decisiones de Diseño y Patrones - Alternativa seleccionada y justificación frente a las opciones descartadas. - Patrones de diseño aplicados (Strategy, Adapter, Transactional Outbox/Inbox, etc.). ### 3. Contratos de Interfaz, Tablas o Mensajes - Signaturas de interfaces Java, métodos, DTOs y excepciones. - Definición de tablas relacionales o schemas JSON de eventos AMQP. ### 4. Plan de Verificación (TDD & Quality Gates) - Tests unitarios requeridos (Gate 1: mvn test -pl <modulo> -Dtest=...). - Tests de integración necesarios (Gate 2/3 con Testcontainers).